EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2008

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.220/2008

01- COMUNICAÇÃO

1.1- A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria N.º 007/2008, de 07/01/2008, torna público que realizará Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS  Nº 006/2008 – do tipo Menor Preço, sob regime EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com Projeto Técnico do Sistema de Abastecimento de Água (ANEXO IX) e preços constantes da Planilha Orçamentária (ANEXO I), e disposições regulamentares contidas na Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e ainda Lei Complementar nº. 123/2006, de 14/12/2006, bem como as condições previstas neste Edital. Os interessados poderão obter o Edital completo, mediante recolhimento ou depósito da taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), não restituível na conta corrente n.º. 13.218-7, Agência 0854-0, Banco do Brasil S/A Jaciara;

1.2- Na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos os envelopes contendo os documentos para Habilitação e  Proposta Comercial, dando-se início nesta mesma sessão, à abertura dos primeiros e em seguida dos segundos envelopes, observando o disposto no inciso III do Artigo 43 da Lei 8.666/93.

DATA: 30 DE ABRIL DE 2008

HORA: 08:00 Horas (horário de Mato Grosso)

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES-PREFEITURA MUNICIPAL

Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1075- Centro –Jaciara-MT

Obs. Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrario.

02- OBJETO

2.1- A presente TOMADA DE PREÇOS N° 006/2008 tem por objeto seleção de melhor proposta para contratação de empresa para ampliação e melhoria do sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaciara-MT, em conformidade com Projeto Técnico do Sistema de Abastecimento de Água, Planilha Orçamentária, Resumo de Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e 05 (cinco) Projetos Estruturais que se encontram nos anexos deste edital;

2.2- O Contrato de Prestação de Serviço referente ao objeto da presente Licitação terá vigência de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado se necessário.

03- DA PARTICIPAÇÃO

3.1- Somente será admitida a participação neste Certame, de empresas que comprovem com documentos de Registros ou Autorizações Legais, que exploram ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação e atendam as exigências deste Edital e seus Anexos;

3.2- As empresas deverão protocolar o seu pedido de cadastramento na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, no Setor de Licitações, com todos os documentos exigidos até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação;

3.3- Não será admitida nesta Licitação a participação de Empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

- Não atendam as condições deste Edital e  não apresentem os documentos nele exigidos;

- Estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou hajam sido suspensas de licitar no âmbito do Estado de Mato Grosso e/ou declaradas inidôneas por Órgão Público Federal;

- Estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

- Estrangeiras que não funcionem no país;

- Esteja inativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

3.4- Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à apresentação de documento de identificação e instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia do contrato social, em se tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa;

3.5- A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem anterior não implicará na inabilitação do licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela empresa;

3.6- Não será admitida a participação de um mesmo representante, para mais de uma empresa licitante;

3.7- Não será admitida a participação de empresas que pertençam a um mesmo sócio.

04- DO TIPO DE LICITAÇÃO

4.1- A presente Licitação obedecerá ao tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, conforme Planilha Anexo I, que integra este Edital, e reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/93, alterada pelas Leis N.º 8.883, de 08/06/94 e n.º 9.648, de 27/05/98 e ainda pela Lei Complementar nº. 123/2006, de 14/12/2006 e pelas condições estabelecidas neste Edital, bem como pelas demais normas cabíveis à espécie.

05- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1- A Licitante Vencedora deverá efetuar a obras do objeto desta Licitação nas condições e preços estabelecidos na proposta comercial e em conformidade com as exigências deste Edital, de acordo com as cláusulas contratuais (MINUTA DE CONTRATO ANEXO V).

06- INVÓLUCROS (ENVELOPES)

6.1- Os invólucros (envelopes) deverão ter na sua parte externa os seguintes dizeres, respectivamente:

6.1.1- INVÓLUCRO I

À Prefeitura Municipal de Jaciara

Documentos de Habilitação.

Tomada de Preços n.º. 006/2008

Razão Social da Empresa Licitante.

6.1.2- INVÓLUCRO II

À Prefeitura Municipal de Jaciara

Proposta Comercial

Tomada de Preços n.º. 006/2008

Razão Social da Empresa Licitante.

6.2- Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada em cartório, exceto fax, ou, ainda, por publicação feita em órgão de imprensa oficial;

6.3- Quando os documentos forem apresentados em fotocópia, sem autenticação passada por tabelião de notas, a licitante deverá apresentar, na reunião de abertura dos documentos de habilitação, os respectivos originais à Comissão Permanente de Licitação que, após conferi-los os autenticará, se for o caso;

6.4- A inversão dos documentos no interior dos invólucros, ou a colocação de Proposta Comercial no invólucro dos Documentos de Habilitação e vice e versa  acarretará a exclusão da licitante do certame;

6.5- É obrigatória a assinatura do representante da licitante nas cartas de apresentação dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial.

07- DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

7.1- NO INVÓLUCRO I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverão serem apresentados em única via mediante carta de apresentação (Modelo Anexo II) todos os documentos relativos à Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Finaceira e Regularidade Fiscal, devidamente autenticados, a seguir relacionados:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1- Registro comercial, no caso da empresa individual;

2- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

3- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

4- Cópia da Cédula de Identidade (RG) do (s) sócio (s) legal (ais) da empresa;

5- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6- Declaração, por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita todas as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as propostas contidas na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações e ainda que reúne todas as condições necessárias para atendimento do objeto desta Tomada de Preços n° 006/2008 (ANEXO VII);

7- Declaração de inexistência de fato impeditivo para habilitação e de que não emprega menor.(ANEXO VI);

8- Declaração de Responsabilidade pelos serviços que serão executados (ANEXO VIII).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9- Relação dos equipamentos a serem utilizados na execução da obra, objeto do presente Edital, indicando o atual estado de conservação, funcionamento e ano de fabricação, com declaração ao final assinada, de que os equipamentos estarão disponíveis de imediato para serem utilizados na execução do objeto licitado (CARTA DE APRESENTAÇÃO, MODELO ANEXO XI);

10- Registro e validade junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) comprovando a regularidade da licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução da obra objeto desta Licitação;

11- ATESTADO DE VISITA ao local da obra, que demonstre haver a licitante tomado conhecimento, através de seu responsável Técnico, de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta Licitação, devidamente emitido pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT (ANEXO IV), sendo que a visita deverá ser realizada até o 3º (terceiro) dia anterior aos recebimentos dos envelopes, documentos de habilitação e proposta comercial;

12- A licitante deverá comprovar através de documentação, que possui em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor (es) de atestado(s) ou certidão (ões) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de característica técnicas similares as do objeto da presente licitação, cuja parcela de maior relevância técnica são as seguintes, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços:

a) A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá atender os seguintes requisitos:

- Empregado: cópia de ficha ou livro de registro de empregado registrado na DRT ou, ainda, cópia da carteira de trabalho e previdência social;

- Sócio: contrato social devidamente registrado órgão competente;

- Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA da sede da licitante onde consta o registro do profissional como RT.

b) Execução de obra similar à do objeto desta Tomada de Preços.

13- Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico operacional da empresa, registrada no CREA da respectiva região onde os serviços foram executados, que comprove(m) que a licitante, tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

14- Prova de capital social mínimo, subscrito e integralizado, até a data da Presente Licitação, no valor mínimo de R$ 29.600,00(vinte e nove mil e seiscentos reais), podendo-se fazer apresentar pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou pela Certidão Simplificada expedida pelo respectivo órgão competente;

15- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinado pela empresa licitante e ainda por contador habilitado, podendo ser aceito, por Lei, o Balanço Patrimonial com encerramento em 31/12/06, para as empresas que ainda não realizaram sua assembléia geral, com base no inciso I do Artigo 132, da Lei n° 6.404/76 e para as demais que não fecharam o seu Balanço do último exercício;

16- As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei n° 9.317/96 – Lei das   Microempresas   e   das   Empresas  de  Pequeno  Porte   “SIMPLES”,

apresentarão as documentações abaixo exigidas:

a- Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal;

b- Declaração de faturamento;

c- Cópia autenticada das folhas do Livro Diário, onde estão transcritas as demonstrações contábil, devidamente registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante (Entrada e Saída);

d- Termo de abertura devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

17- As empresas optantes pelo Lucro Presumido, que não realizam balanço patrimonial anual, deverão apresentar o comprovante de Imposto de Renda, lembrando que o imposto de renda com base no lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei nº  9.430, de 1996, arts. 1º e 25; RIR/1999, art. 516, § 5º);

18- Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais de 30 (trinta) dias da data de recebimento e abertura dos envelopes.

REGULARIDADE FISCAL:

19- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

20- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do (s) sócio (s) representante legal (ais) da empresa;

21- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio com sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

22- Certidão de Quitação de Tributos Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, da sede da licitante;

23- Certidão de quitação com a Fazenda Estadual, da sede da licitante ou de sua filial;

24- Certidão de quitação com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

25- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, junto ao INSS da sede da licitante;

26- Certificado atualizado de regularidade de fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS da sede da licitante;

27- Certidão da Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda;

28- Certificado de Registro Cadastral junto a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT;

29- Alvará de Funcionamento 2008;

30- As empresas que se beneficiaram do regime diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar documentos que comprovem que a empresa esta enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios contidos na referida lei.

09- NO INVÓLUCRO II - PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em papel timbrado ou com carimbo de identificação da licitante e, contendo obrigatoriamente, ainda, o que se segue (ANEXO – III):

- Obedecer ao que dispõe o Anexo I – Planilha Orçamentária;

b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

c) Prazo de vigência do Contrato: 90 (noventa) dias, conforme cronograma físico-financeiro;

d) Condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

e) Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato;

-Nome Completo:

-Nacionalidade:

-Estado Civil:

-Profissão:

-Endereço Completo:

-RG nº:

-CPF nº:

Dados da Empresa:

-Razão Social:

-Endereço Completo:

-CNPJ nº:

-Inscrição Estadual (se houver):

-Inscrição Municipal nº (se houver):

-Conta Bancária nº:

-Agência nº - Banco:

-Telefone da Empresa

-E-mail para contato.

OBS: ALÉM DA PROPOSTA IMPRESSA, DATADA E ASSINADA, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTÁ-LA TAMBÉM EM UM DISQUETE, NO INTERIOR DO MESMO ENVELOPE DA PROPOSTA IMPRESSA, DE ACORDO COM O ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

9.1- A licitante deverá considerar incluídas nos preços todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, encargos sociais e demais provas que se fizerem necessárias para atendimento ao objeto desta Licitação;

9.2- A apresentação das Proposta Comercial implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e no pleno reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de participação neste certame.

10- ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1- No local, dia e hora definidos para a abertura e julgamento dos documentos de habilitação e proposta comercial, previstos neste Edital a Comissão Permanente de Licitação, depois de recebidos os INVÓLUCROS I e II e efetuar o credenciamento dos representantes das Licitantes, proceder-se-á abertura do Envelope I, contendo os Documentos de Habilitação, os quais serão rubricados e analisados pelos representantes das Licitantes presentes e, também rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, lavrando-se a respectiva Ata. Manter-se-á inviolado o INVÓLUCRO II, também rubricado e sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação;

10.2- A Sessão de que trata este subitem poderá ser encerrada ou suspensa, para que a Comissão Permanente de Licitação proceda a análise dos Documentos de Habilitação;

10.3- A Comissão de Licitação, em sessão privativa ou não, examinará os documentos do INVÓLUCRO I e lavrará a correspondente ata, após o que comunicará as Licitantes, através de documento formal ou em sessão pública, o resultado da habilitação;

10.4- Caso o resultado de habilitação dos Licitantes seja proferido na sessão de que trata o subitem 7.1 e, em havendo plena e expressa concordância por todas as Licitantes da decisão proferida, inclusive com desistência de interposição de recurso, as quais serão registradas em ata, a licitação terá prosseguimento com a abertura do INVOLUCRO II, cujos documentos serão rubricados pelos representantes das Licitantes presentes e, também, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, sendo a sessão encerrada para análise das Propostas Comerciais;

10.5- Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada ao mesmo e, nesta mesma sessão, abrirá a Proposta Comercial das Licitantes habilitadas;

10.6- Será Inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 7.1 e seus respectivos subitens ou os apresentar em desacordo com as exigências do presente Edital;

10.7- O INVÓLUCRO II, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta Comercial da licitante inabilitada, ser-lhe-á devolvida através de remessa postal ou, dependendo do caso, na própria sessão.

11-ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

11.1- Respeitando o disposto no sub-item 10.3, na data hora e local informado no documento para o anúncio do resultado da habilitação, a Comissão de Licitação em continuidade aos trabalhos, abrirá o INVÓLUCRO II das Licitantes habilitadas, cujos documentos serão rubricados pelo representante das LICITANTES presentes e pela Comissão  Permanente de Licitação;

11.2- A Comissão Permanente de licitação poderá apreciar em Sessão Privativa ou não a Proposta Comercial da(s) Licitante(s) habilitada(s), desclassificando aquelas que:

- Apresentar propostas com valor global superior ou com preços manifestamente inexeqüíveis da cotação de preços máximos pré-estabelecidos na planilha orçamentária, especificada no ato convocatório da licitação, de valor zero ou incompatível com os custos dos insumos praticados pelo mercado, com base ao que trata o Art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93;

- Que não atendam as exigências do ato convocatório da licitação.

11.3- Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente, configurados na Proposta Comercial das Licitantes, serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação;

11.4- A Comissão Permanente de Licitações, assim que tiver de posse do Resultado Final, comunicará através de e-mail a todas as licitantes participantes desta Licitação.

12- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

12.1- Observado o disposto neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação classificará a(s) proposta(s), pela ordem de menor preço, e comunicará formalmente a sua decisão às Licitantes;

12.2- Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á obedecendo a seguinte ordem:

- Serviços prestados por empresas brasileiras, de capital nacional;

- Serviços prestados por empresas brasileiras.

12.3- Persistindo o empate, a escolha da(s) vencedora(s) será feita através de sorteio, em horário e local a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser realizado este sorteio na própria sessão;

12.4- A Comissão Permanente de Licitação submeterá sua decisão ao Departamento Jurídico para posteriormente remeter à autoridade competente para fins de homologação, após a adjudicação do seu objeto ao primeiro classificado, se outra não for sua decisão.

13- IMPUGNAÇÃO E RECURSO

13.1- As impugnações ou dúvidas quanto ao edital e seus anexos, deverão ser suscitadas, por escrito, e dirigidas à autoridade que assinou o edital, até 05 (cinco) dias anteriores à data que trata o sub-item 1.2;

13.2- Apresentadas impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas, ao interessado, no prazo de até 03 (três) dias úteis, após protocoladas;

13.3- A licitante vencedora, depois de informada das decisões da Comissão Permanente de Licitação, no tocante a habilitação ou julgamento de Proposta Comercial e se dela discordar, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recursos, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata;

13.4- Interposto o recurso, nos termos do subitem 13.2, dele se dará ciência aos demais Licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

13.5- O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT e entregue, mediante protocolo, durante o expediente administrativo, no setor, vedada a interposição através de qualquer outra forma;

13.6- O recurso referente à fase de habilitação ou do julgamento da proposta comercial, terá efeito suspensivo;

13.7- Do ato praticado pela autoridade competente, cabe recurso;

13.8- O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

14- DA CONTRATAÇÃO

14.1- Para a execução dos serviços do objeto deste Edital, a licitante vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, com o Município de Jaciara, após a homologação e adjudicação da Autoridade Superior, nos termos do Artigo 54 e seguintes do “Capítulo III – Dos Contratos” da Lei Federal n.º 8.666/93;

14.2- O prazo de vigência do Contrato para a prestação de serviços, objeto desta Tomada de Preços n.° 006/2008, será de até 90 (noventa) e poderá ser prorrogado, se necessário e de comum acordo entre as partes, mediante Aditivo Contratual, na forma prevista no § 1º. do Artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores;

14.3- O presente Edital, seus anexos e a proposta da firma vencedora farão partes integrantes do Contrato, independentemente de transcrição;

14.4-  Para assinar o contrato, deverá o licitante vencedor prestar caução de

garantia de 3% (três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.

15- DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

15.1- Os serviços, objeto desta Licitação, deverão obedecer aos padrões porventura estabelecidos por normas pertinentes à espécie.

16- DOS PAGAMENTOS

16.1- Condições de pagamento: A proposta deverá conter obrigatoriamente o valor unitário e global de cada item, conforme Planilha Orçamentária ANEXO I;

16.2- No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de reposição de material, bem como seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação pertinente impõe sem quaisquer ônus ou solenidade por parte da Administração Municipal. Deverá ainda incluir quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificadas neste Edital pertinentes ao aludido objeto;

16.3- Os pagamentos serão efetuados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços, medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS.

17- REAJUSTE DE PREÇO

17.1- Os preços estipulados no Contrato poderão ser reajustados somente por algum desequilíbrio econômico-financeiro e até por fatos supervenientes e em conformidade com os índices oficiais.

18- ALTERAÇÃO E/OU REVISÃO DE PREÇOS

18.1- O preço estipulado no Contrato poderá ser alterado sempre que ocorrer:

- Acréscimo ou supressão no objeto desta Licitação, mediante a conveniência da Prefeitura, respeitando-se o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor atualizado do contrato;

- A superveniência de normas legais ocorridas após a apresentação da proposta, que imponha, altere ou extingam encargos, de comprovada repercussão nos preços contratados, aplicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

19- DOTAÇÃO

19.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 01.06.02.17.512.0610.1.048.4.4.90.51

20- PENALIDADES

20.1- Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia defesa, será considerado inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações:

- Advertência;

- Responder por perdas e danos ocasionados a prefeitura Municipal de Jaciara-MT, os quais serão apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato;

- Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a prefeitura, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, enquanto perduram os motivos.

20.2- A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação, retirar sua proposta após conhecer os preços das demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades previstas nas alíneas “B”, “C” e “D” do sub-item 20.1 e outras que couber;

20.3- Sem prejuízo das penalidades nos sub-itens 20.1 e 20.2, a Comissão Permanente de  Licitação poderá inabilitar a licitante ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante;

21- DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1- Lavrar-se-ão atas de reuniões públicas da Comissão Permanentes de Licitação que, após lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes;

21.2- Os demais atos serão registrados no processo de licitação;

21.3- A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste edital e seus anexos, pois a simples apresentação da Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, subentende a aceitação incondicional de seus termos independentes de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer pormenor;

21.4- No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, prevalecerão as disposições do primeiro;

21.5- A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento ou abertura da Documentação de Habilitação ou da Proposta Comercial;

21.6- A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos, sendo que detectados qualquer erro de numeração prevalecerá os escritos por extenso;

21.7- Os erros formais contidos na licitação, consignados em atas, assinados pelos presentes, não poderão ser modificados;

21.8- É facultada à Comissão Permanente de licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente a Documentação de  Habilitação ou da Proposta Comercial;

21.9- Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas diretamente no Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, sito a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, no horário comercial  das 12:00  as 17:00 horas ou através do telefone (0**66) 3461-1308 Ramal 216 ou através do E-mail elianeedu@hotmail.com;

21.10- A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, poderá ocorrendo rescisão ou distrato do contrato, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para completar o objeto, no prazo contratual original previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço, este devidamente corrigido na forma deste edital;

21.11- A participação de qualquer empresa nesta Licitação implica na aceitação deste Edital em sua íntegra;

21.12- Não serão consideradas alegações de desconhecimento de qualquer  circunstância relacionada com a natureza, abrangência e nível de detalhamento pertinentes ao objeto desta Licitação;

21.13- Não serão, em hipótese alguma, concedidos prazos para apresentação de documentos que não forem entregues na data e  hora estabelecida neste Edital;

21.14- Cada licitante credenciará, portanto, apenas um representante, que poderá ser Proprietário, Sócio-proprietário ou Representante Legal e somente ele (credenciado) terá manuseio de documentos, direito a manifestação e apresentação de recursos;

21.15- Em caso de haver mais de um representante das empresas licitantes, os demais serão meros ouvintes, desde que não interfiram nos trabalhos, nem cause tumultos na Sessão de Licitação;

21.16- Conforme estabelece o Artigo 72, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a Licitante Vencedora, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades Contratuais e legais, poderá subcontratar partes do objeto licitado, de até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do contrato;

21.17- Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado a esta Licitação as Licitantes devem se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente;

21.18- Não serão aceitos, em hipótese alguma, PROTOCOLOS em substituição a qualquer documento exigido neste Edital;

Jaciara – MT, 14 de abril de 2008

###### MILTON FERREIRA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Licitação.

ANEXOS INTEGRANTES DESTA LICITAÇÃO:

TOMADA DE PREÇOS  Nº 006/2008

| ANEXO I | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO |
| --- | --- |
| ANEXO II | CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) |
| ANEXO III | CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) |
| ANEXO IV | ATESTADO DE VISITA |
| ANEXO V | MINUTA DE CONTRATO- PESSOA JURÍDICA |
| ANEXO VI | INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E NÃO EMPREGA MENOR |
| ANEXO VII | DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS |
| ANEXO VIII | DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
| ANEXO IX | PROJETO TÉCNICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- MEMORIAL DESCRITIVO |
| ANEXO X | 05 PROJETOS ESTRUTURAIS |
| ANEXO XI | RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO)

ANEXO II

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

AV. Antônio Ferreira Sobrinho n.° 1075, Bairro Centro, Jaciara-MT

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2008

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente, para submeter à apreciação de V.Sa. os documentos abaixo relacionados, para a licitação referenciada.

1)..............................................................................................................................

2)..............................................................................................................................

3)..............................................................................................................................

3)..............................................................................................................................

4)..............................................................................................................................

5)..............................................................................................................................

6)..............................................................................................................................

7)..............................................................................................................................

8)..............................................................................................................................

9)..............................................................................................................................

10)..............................................................................................................................

11)..........................................................................................................................

12)........................................................................................................................

13)........................................................................................................................

14)..........................................................................................................................

15)..........................................................................................................................

16)..........................................................................................................................

17)..........................................................................................................................

18)..........................................................................................................................

19)..........................................................................................................................

20)..........................................................................................................................

21)..........................................................................................................................

22)..........................................................................................................................

23)........................................................................................................................

24)..........................................................................................................................

25)..........................................................................................................................

26)..........................................................................................................................

27)..........................................................................................................................

28)..........................................................................................................................

29)..........................................................................................................................

30)..........................................................................................................................

Na oportunidade credenciamos junto a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, o Sr._________________________Carteira de Identidade RG n.º _____________SSP/ ______________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo Licitatório.

Atenciosamente,

........................................................

Firma licitante/CNPJ

........................................................

Assinatura do responsável legal

OBSERVAÇÃO: OS DOCUMENTOS ACIMA DEVERÃO SER APRESENTADOS, DE PREFERÊNCIA NA MESMA ORDEM E DEVERÃO SER NUMERADOS COM O NÚMERO CORRESPONDENTE AO DO EDITAL.

###### ANEXO III

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)

###### ANEXO III

### APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

##### À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Av.Antônio Ferreira Sobrinho n.°1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara-MT

Assunto: Apresentação de Proposta referente ao Edital de Licitação Tomada de Preço nº. 006/2008.

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para prestação dos serviços de execução do Sistema de Abastecimento de Água, em conformidade com o Projeto técnico, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com início mediante emissão de Ordem de Serviços, ao menor preço de R$............................. (........................ ), não reajustável nos termos do edital, detalhada no Anexo I – Planilha Orçamentária Descritiva.

Para orientação de Vossa Senhoria., informamos que o prazo de validade da proposta é de ___ (________) dias e nos comprometemos em assinar o contrato, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

a) Obedecer ao que dispõe o Anexo I - Planilha;

b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

c) Prazo de vigência do Contrato: até 90  (noventa) dias, podendo  ser prorrogado;

d) condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços, medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

e) dados do Representante Legal para assinatura do Contrato

-Nome Completo:

-Nacionalidade:

-Estado Civil:

-Profissão:

-Endereço Completo:

-RG nº:

-CPF nº:

dados da Empresa:

-Razão Social:

-Endereço Completo:

-CNPJ nº:

-Inscrição Estadual (se houver):

-Inscrição Municipal nº (se houver):

-Conta Bancária nº:

-Agência nº - Banco:

-Telefone da Empresa

-E-mail para contato.

Declaramos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital de licitação Tomada de Preços n.° 006/2008.

Obs.: A firma além destes termos poderá apresentar outras informações que julgue necessárias .

DATA___/___/______.                                            ASSINATURA

###### ANEXO IV

### ATESTADO DE VISITA

ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº006/2008

ATESTAMOS, para fins de habilitação na Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº.006/2008, em atendimento ao Edital, que tem por objeto: seleção de melhor proposta para contratação de empresa para ampliação e melhoria do sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaciara-MT, em conformidade com Projeto Técnico do Sistema de Abastecimento de Água, Planilha Orçamentária, Resumo de Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e 05 (cinco) Projetos Estruturais que se encontram nos anexos do edital da referida Tomada de Preços, que o Sr. ............................., portador da Cédula de Identidade RG. N.º. ......, e do CPF N.º ....., e do CREA N.º ......, representando a empresa ....................... compareceu nesta data em Jaciara/MT, e visitou “in loco” os locais de Execução do objeto deste Edital, recebendo todas as informações necessárias e suficientes para o cumprimento das obrigações inerentes e elaboração de propostas.

Jaciara(MT), ...............................        2008.

###### ANEXO V

### MINUTA DE CONTRATO

ANEXO V

CONTRATO Nº..../2008

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2008

MINUTA DE CONTRATO

# "QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO

# MUNICÍPIO DE JACIARA- MT E,

# DE OUTRO, A EMPRESA NAS

# CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES."

01- DAS PARTES

1.1- MUNICÍPIO DE JACIARA- MT, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho,  n.º 1.075,  nesta cidade de Jaciara- MT,  inscrito no CNPJ n.º 03.347.135/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,  Sr. Sr. MAX JOEL RUSSI, brasileiro, empresário,  portador da Cédula de Identidade RG n.º 6244800-8 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n. 777.051.901-25, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE;

1.2- ....... doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

# 02- DO SUPORTE LEGAL

2.1- Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal Nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94 e ainda Lei Complementar nº. 123/2006 e Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2008 do tipo Menor Preço, sob o REGIME DE EMPREITADA INTERGRAL - Processo Administrativo nº. 1.220/2008 e clausulas estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda pela homologação do Prefeito Municipal no dito certame, datada de .../..../2008.

# 03- DO OBJETO

3.1- A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento Particular a ampliar e melhorar o sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaciara-MT, em conformidade com Projeto Técnico do Sistema de Abastecimento de Água, Planilha Orçamentária, Resumo de Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e 05 (cinco) Projetos Estruturais que se encontram nos anexos referido edital;

3.2- Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer às instruções e orientações do setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, para o fiel cumprimento dos serviços ora contratados.

# 04- DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1- A obra será executada de conformidade com os termos da Licitação, Tomada de Preços n.° 006/2008, do tipo MENOR PREÇO de execução indireta sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, nos termos estatuídos pelo Art. 06, Inciso VIII, alínea "e" da Lei nº 8.666/93.

# 05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL

5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e Adjudicatório pelo Prefeito Municipal de Jaciara-MT, em .../.../2008, concernente à Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2008 – Processo Administrativo nº. 1.220/2008 e de conformidade com os ditames da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

# 06- DO VALOR

6.1- O Menor Preço ofertado para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, é R$...................  (............) .

07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 01.06.02.17.512.0610.1.048.4.4.90.51;

7.2- Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderão correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela CONTRATANTE.

# 08- PRAZO:

8.1- O PRAZO para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, será de até 90 (noventa) dias , com início nesta data (...../.../.....) e término em (..../...../....), podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores;

8.2- O prazo para início da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da emissão da respectiva Ordem de Serviço;

8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantidas as demais Cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto ou especificações pela Administração;

b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c) interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da Administração;

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;

e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

# 09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1- Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria do CONTRATANTE, sito à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. l.075, nesta cidade de Jaciara- MT, se outra não for a decisão ou através de conta bancária;

9.2- Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços, medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo será condicionado à demonstração de regularidade da CONTRATADA perante os órgãos antes descritos.

# 10- DO REAJUSTAMENTO

10.1- Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato;

10.2- No caso de prorrogação do Contrato, só poderá haver reajuste, se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.

11- DAS PENALIDADES

11.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;

11.1.2- Multas;

11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses;

11.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE.

# 12- MULTAS

12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:

a)  Por dia que exceder o prazo de entrega do material, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor atualizado do contrato;

b)  Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:

b.1) – Se a entrega do material não atender o andamento de acordo com Cronograma;

b.2) - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as normas, manuais, instruções e especificações;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

12.2.1- A CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;

12.2.2- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições do Art. 109, Inciso I, alínea "f" da Lei nº 8.666/93.

# 13- DA RESCISÃO

13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94;

13.2.- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Judicial - nos termos da Legislação Processual.

# 14- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei 8666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo contratual e, em especial, nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pelo Contratante:

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal nº 8.666/93;

14.1.2- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

14.1.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.1.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de Aditamento,  pôr acordo entre as partes, conforme dispositivo legal contido no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.°8.666/93.

15- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1- O Contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual;

c) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado;

15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;

15.4- A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos serviços objeto deste Contrato;

15.5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com Projeto, Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, com acompanhamento pelo Departamento de Engenharia da CONTRATANTE, que se encarregará de repassar as orientações para a realização do mesmo;

15.6- Para assinar o contrato, deverá a CONTRATADA prestar caução de

garantia de 3% (três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.

16-DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

16.1- O CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste Instrumento;

16.2- Fica o Setor de Engenharia da CONTRATANTE,  responsável pelo acompanhamento e pela realização das medições dos serviços objeto deste Instrumento Contratual;

16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

16.4- Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto deste Contrato;

16.5- Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços prestados e andamento.

17- DA VINCULAÇÃO

17.1- O presente Contrato vincula-se ao Processo Administrativo nº. 1.220/2008- Tomada de Preços nº. 006/2008 e seus anexos, bem como a proposta comercial apresentada, vencedora do  certame.

# 18- DO DOMICÍLIO E FORO

18.1- As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara- MT, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

19- DA ASSINATURA

19.1- E, por estarem devidamente acordados, declara as partes aceitarem as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato nº ... em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

# Jaciara – MT, .... de  de 2008.

# CONTRATANTE: 		    MUNICÍPIO DE JACIARA

# MAX JOEL RUSSI

Prefeito Municipal

CONTRATADA:

# TESTEMUNHAS:

Nome:_________________________Nome:________________________

RG:						RG:

CPF: 						CPF:

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

ANEXO VI

DECLARAÇÃO (MODELO)

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2008

(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          Bairro:                 CEP:                     no Município de

Por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços nº. 006/2008 - Prefeitura Municipal de Jaciara, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;

- Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 8666/93 e Inciso X, da Lei Complementar N.º 04/90)

Cidade-UF,      de            de  2008.

ASSINATURA

NOME E FUNÇÃO NA EMPRESA

CARIMBO RG:          /CPF:

CARIMBO CNPJ:

.....................................................

Data

.................................................................

(representante legal)

### ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL

### ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2008

DECLARAÇÃO (MODELO)

A Empresa .......................................................................Declara, para os devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no Edital do TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2008, bem como se submete a todas as propostas estatuídos na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.

E por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ)

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2008

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Empresa________________________________com sede na cidade de ___________________________, Estado de ______, à Rua _____________nº _____, inscrita no CNPJ sob nº ___________, através de seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA, para os fins de habilitação na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2008, que se responsabiliza pelos serviços que serão prestados, objeto desta licitação.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(Local, data, assinatura – carimbo CNPJ)

ANEXO IX

Projeto técnico do sistema de abastecimento de água

ANEXO X

05 PROJETOS ESTRUTURAIS

ANEXO XI

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ANEXO XI

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº.006/2008

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA.

Nº DE ORDEM DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTOS Nº DE SÉRIE ANO DE FABRICAÇÃO.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

### QUANTIDADE E SITUAÇÃO QUANTO A POSSE

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL GERAL.......................................................................................................................................

1) A proponente deverá especificar de modo completo e preciso os equipamentos a serem utilizados nos serviços.

2) A utilização de outros equipamentos necessários para perfeita execução dos serviços correrá às expensas da licitante.

DATA___/___/___ ASSINATURA ..........................................