EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 001/2009

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4.200/2008

01- COMUNICAÇÃO

1.1- A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria N.º 007/2008, de 07/01/2008, alterada pela Portaria n.º 049/2008, de 11/06/2008, torna público que realizará Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS de nº. 001/2008 do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta, em regime de EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Memorial de Calculo, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto Básico e disposições regulamentares contidas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e ainda Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006, bem como as condições previstas neste Edital. Os interessados poderão obter o Edital completo, mediante recolhimento ou depósito da taxa de R$ 70,00 (setenta reais), não restituível na conta corrente n.º. 13.218-7, Agência: 0854-0 Banco do Brasil S/A da cidade de Jaciara-MT;

1.2- Na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos os envelopes contendo os documentos para Habilitação e as Proposta Comercial, com início nesta mesma sessão, à abertura dos primeiros e em seguida dos segundos, observando o disposto no inciso III do Artigo 43 da Lei 8.666/93.

DATA: 23 DE JANEIRO DE 2009

HORA: 08:00 Horas (horário de Mato Grosso)

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA -MT

Av. Antônio Ferreira Sobrinho N.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara.

Obs: Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrario.

02- OBJETO

2.1- A presente TOMADA DE PREÇOS N.° 001/2009, tem por objeto a “SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JACIARA/MT”, em conformidade com   Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Memorial de Calculo, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto Básico,  que fazem parte integrante deste edital.

03- DA PARTICIPAÇÃO

3.1- Somente será admitida a participação neste Certame, de empresas que comprovem com documentos de Registros ou Autorizações Legais, que exploram ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação e atendam as exigências deste Edital e seus Anexos;

3.2- As Empresas deverão protocolar o seu pedido de cadastramento na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, no Setor de Licitações, com todos os documentos exigidos para o cadastramento até o segundo dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação;

3.3- Não será admitida nesta Licitação a participação de Empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

- não atendam as condições deste Edital e  não apresentem os documentos nele exigidos;

- estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou hajam sido suspensas de licitar no âmbito do Estado de Mato Grosso e/ou declaradas inidôneas por Órgão Público Federal;

- estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

- Estrangeiras que não funcionem no país;

- Esteja inativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

3.4- Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à apresentação de documento de identificação e instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia do contrato social, em se tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa;

3.5- A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem anterior não implicará na inabilitação do licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela empresa;

3.6- Não será admitida a participação de um mesmo representante, para mais de uma empresa licitante;

3.7- Não será admitida a participação de empresas que pertençam a um mesmo sócio.

04- DO TIPO DE LICITAÇÃO

4.1- A presente Licitação obedecerá ao tipo MENOR PREÇO , sob a forma de execução indireta, em regime de EMPREITADA INTEGRAL conforme Planilha Orçamentária Anexo I, que integra este Edital, e reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93, alterada pelas Leis N.º 8.883 de 08/06/94 e n.º 9.648 de 27/05/98 e ainda pela Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006 e pelas condições estabelecidas neste Edital, bem como pelas demais normas cabíveis à espécie.

05- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1- A empresa vencedora deverá efetuar a execução do objeto desta Licitação nas condições e preços estabelecidos na proposta comercial  em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital e  de acordo com as cláusulas contratuais (MINUTA DE CONTRATO - ANEXO V).

06- INVÓLUCROS (ENVELOPES)

6.1- Os invólucros (envelopes) deverão ter na sua parte externa os seguintes dizeres, respectivamente:

6.1.1- INVÓLUCRO I

À Prefeitura Municipal de Jaciara

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Tomada de Preços n.º. 001/2009

Razão Social da Empresa Licitante;

6.1.2- INVÓLUCRO II

À Prefeitura Municipal de Jaciara

PROPOSTA COMERCIAL

Tomada de Preços n.º. 001/2009

Razão Social da Empresa Licitante.

6.2- Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada em cartório, exceto fax, ou, ainda, por publicação feita em órgão de imprensa oficial;

6.3- Quando os documentos forem apresentados em fotocópia, sem autenticação passada por tabelião de notas, a licitante deverá apresentar, na reunião de abertura dos documentos de habilitação, os respectivos originais à Comissão Permanente de Licitação que, após conferi-los os autenticará, se for o caso;

6.4- A inversão dos documentos no interior dos invólucros, ou a colocação de Proposta Comercial no invólucro dos Documentos de Habilitação e vice e versa acarretará a exclusão da licitante do certame;

6.5- É obrigatória a assinatura do requerente da licitante nas cartas de apresentação dos Documentos de Habilitação e de Proposta Comercial.

07- DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

7.1- NO INVÓLUCRO I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverão ser apresentados em única via mediante Carta de Apresentação (ANEXO III), todos os documentos relativos à Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade Fiscais, devidamente autenticados, a seguir relacionados:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1- Registro comercial, no caso da empresa individual;

2- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

3- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

4- Cópia da Cédula de Identidade (RG) do (s) sócio (s) legal (ais) da empresa;

5- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6- Declaração, por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita todas as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as propostas contidas na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações e ainda que reúne todas as condições necessárias para atendimento ao objeto desta Tomada de Preços n.° 001/2009 (ANEXO VII);

7- Declaração de inexistência de fato impeditivo para habilitação e de que não emprega menor (ANEXO VI);

8- Declaração de Responsabilidade pelos serviços que serão prestados, (ANEXO VIII).

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9- Relação dos equipamentos a serem utilizados na execução da obra, objeto do presente Edital, indicando o atual estado de conservação, funcionamento e ano de fabricação se for o caso, com declaração ao final assinada, de que os equipamentos estarão disponíveis de imediato para serem utilizados na execução do objeto licitado ( MODELO - ANEXO X);

10- Registro e validade junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) comprovando a regularidade da licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução da obra objeto desta Licitação;

11- ATESTADO DE VISITA ao local da obra, que demonstre haver a licitante tomado conhecimento, através de seu responsável Técnico, de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta Licitação, devidamente emitido pelo departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT (ANEXO IV), sendo que a visita deverá ser realizada até o 3° (terceiro) dia anterior aos recebimentos dos envelopes, documentos de habilitação e proposta comercial;

12- A licitante deverá comprovar através de documentação, que possui em seu quadro permanente, na data da licitação, profissional de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de característica técnicas similares as do objeto da presente licitação, cuja parcela de maior relevância técnica são as seguintes, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços:

- A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá atender os seguintes requisitos:

a.1) Empregado: cópia de ficha ou livro de registro de empregado registrado na DRT ou, ainda, cópia da carteira de trabalho e previdência social;

a.2) Sócio: contrato social devidamente registrado órgão competente;

a.3) Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA da sede da licitante onde consta o registro do profissional como RT.

b) Execução de obra similar à do objeto desta Concorrência.

13- Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnico operacional da empresa, registrada no CREA da respectiva região onde os serviços foram executados, que comprove(m) que a licitante, tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

14- Prova de capital social mínimo, subscrito e integralizado, até a data da Presente Licitação, no valor mínimo de R$ 16.150,32 (dezesseis mil, cento e cinqüenta reais e trinta e dois centavos), podendo-se fazer apresentar pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou pela Certidão Simplificada expedida pelo respectivo órgão competente;

15- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinado pela empresa licitante e ainda por contador habilitado, podendo ser aceito, por Lei, o Balanço Patrimonial com encerramento em 31/12/07, para as empresas que ainda não realizaram sua assembléia geral, com base no inciso I do Artigo 132, da Lei n° 6.404/76 e para as demais que não fecharam o seu Balanço do último exercício;

16- As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n° 9.317/96, Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”, apresentarão as documentações abaixo exigidas:

a- Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal;

b- Declaração de faturamento;

c- Cópia autenticada das folhas do Livro Diário, onde estão transcritas as demonstrações contábil, devidamente registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante (Entrada e Saída);

d- Termo de abertura devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

17- As empresas optantes pelo Lucro Presumido, que não realizam balanço patrimonial anual, deverão apresentar o comprovante de Imposto de Renda, lembrando que o imposto de renda com base no lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei nº  9.430, de 1996, arts. 1º e 25; RIR/1999, art. 516, § 5º);

18- Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais de 30 (trinta) dias da data de recebimento e abertura dos envelopes;

REGULARIDADE FISCAL:

19- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

20- Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do (s) sócio (s) representante legal (ais) da empresa;

21- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio com sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

22- Certidão de Quitação de Tributos Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal, da sede da licitante;

23- Certidão de quitação com a Fazenda Estadual, da sede da licitante ou de sua filial;

24- Certidão de quitação com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

25- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, junto ao INSS da sede da licitante;

26- Certificado atualizado de regularidade de fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, de sede da licitante;

27- Certidão da Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda;

28- Certificado de Registro Cadastral junto a Prefeitura;

29- Alvará de Funcionamento 2009;

30- As empresas que se beneficiaram do regime diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar documentos que comprovem que a empresa esta enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios contidos na referida lei.

09- NO INVÓLUCRO II - PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em papel timbrado ou com carimbo de identificação da licitante e, contendo obrigatoriamente, ainda, o que se segue (MODELO - ANEXO – XI):

- Obedecer ao que dispõe o ANEXO I – Planilha Orçamentária;

b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

c) Prazo de vigência do Contrato: 90 (noventa) dias, conforme cronograma físico-financeiro;

d) Condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

e) Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato;

-Nome Completo:

-Nacionalidade:

-Estado Civil:

-Profissão:

-Endereço Completo:

-RG nº:

-CPF nº:

Dados da Empresa:

-Razão Social:

-Endereço Completo:

-CNPJ nº:

-Inscrição Estadual (se houver):

-Inscrição Municipal nº (se houver):

-Conta Bancária nº:

-Agência nº - Banco:

-Telefone da Empresa

-E-mail para contato.

OBS: ALÉM DA PROPOSTA IMPRESSA, DATADA E ASSINADA, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTÁ-LA TAMBÉM EM UM DISQUETE E OU CD, NO INTERIOR DO MESMO ENVELOPE DA PROPOSTA IMPRESSA, DE ACORDO COM O ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

9.1- A licitante deverá considerar incluídas nos preços todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, encargos sociais e demais provas que se fizerem necessárias para atendimento ao objeto desta Licitação;

9.2- A apresentação da Proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e no pleno reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de participação neste certame.

10- ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1- No local, dia e hora definidos para a abertura e julgamento dos documentos de Habilitação e Proposta Comercial, previstos neste Edital a Comissão Permanente de Licitação, depois de recebidos os INVÓLUCROS I e II e efetuar o credenciamento dos representantes das Licitantes, proceder-se-á abertura do Envelope I, contendo os Documentos de Habilitação, os quais serão rubricados e analisados pelos representantes das Licitantes presentes e, também rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, lavrando-se a respectiva Ata. Manter-se-á inviolado o INVÓLUCRO II, também rubricado e sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação;

10.2- A Sessão de que trata este subitem poderá ser encerrada ou suspensa, para que a Comissão Permanente de Licitação proceda a análise dos Documentos de Habilitação;

10.3- A Comissão Permanente de Licitação, em sessão privativa ou não, examinará os documentos do INVÓLUCRO I e lavrará a correspondente ata, após o que comunicará as Licitantes, através de documento formal ou em sessão pública, o resultado da habilitação;

10.4- Caso o resultado de habilitação dos Licitantes seja proferido na sessão de que trata o subitem 7.1 e, em havendo plena e expressa concordância por todas as Licitantes da decisão proferida, inclusive com desistência de interposição de recurso, as quais serão registradas em ata, a licitação terá prosseguimento com a abertura do INVOLUCRO II, cujos documentos serão rubricados pelos representantes das Licitantes presentes e, também, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, sendo a sessão encerrada para análise das Propostas Comerciais;

10.5- Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada ao mesmo e, nesta mesma sessão, abrirá a Proposta Comercial das Licitantes habilitadas;

10.6- Será Inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 7.1 e seus respectivos subitens ou os apresentar em desacordo com as exigências do presente Edital;

10.7- O INVÓLUCRO II, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta Comercial da licitante inabilitada, ser-lhe-á devolvida através de remessa postal ou, dependendo do caso, na própria sessão.

11-ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

11.1- Respeitando o disposto no sub-item 10.3, na data hora e local informado no documento para o anúncio do resultado de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação em continuidade aos trabalhos, abrirá o INVÓLUCRO II das Licitantes habilitadas, cujos documentos serão rubricados pelo representante das LICITANTES presentes e pela Comissão;

11.2- A Comissão Permanente de licitação poderá apreciar em Sessão Privativa ou não a Proposta Comercial da(s) Licitante(s) habilitada(s), desclassificando aquelas que:

- Apresentar propostas com valor global superior ou com preços manifestamente inexeqüíveis da cotação de preços máximos pré-estabelecidos na planilha orçamentária, especificada no ato convocatório da licitação, de valor zero ou incompatível com os custos dos insumos praticados pelo mercado, com base ao que trata o Art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93;

- Que não atendam as exigências do ato convocatório da licitação;

- Deixar de cotar qualquer item da planilha orçamentária.

11.3- Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente, configurados na Proposta Comercial das Licitantes, serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação;

11.4- A Comissão Permanente de Licitações, assim que tiver de posse do Resultado Final, comunicará através de e-mail a todas as licitantes participantes desta Licitação.

12- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

12.1- Observando o disposto neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação classificará a(s) proposta(s), pela ordem de menor preço, e comunicará formalmente a sua decisão às Licitantes;

12.2- Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á obedecendo a seguinte ordem:

- Serviços prestados por empresas brasileiras, de capital nacional;

- Serviços prestados por empresas brasileiras.

12.3- Persistindo o empate, a escolha da(s) vencedora(s) será feita através de sorteio, em horário e local a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser realizado este sorteio na própria sessão;

12.4- A Comissão Permanente de Licitação submeterá sua decisão ao Departamento Jurídico para posteriormente remeter à autoridade competente para fins de homologação, após a adjudicação do seu objeto ao primeiro classificado, se outra não for sua decisão.

13- IMPUGNAÇÃO E RECURSO

13.1- As impugnações ou dúvidas quanto ao edital e seus anexos, deverão ser suscitadas, por escrito, e dirigidas à autoridade que assinou o edital, até 05 (cinco) dias anteriores à data que trata o sub-item 1.2;

13.2- Apresentadas impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas, ao interessado, no prazo de até 03 (três) dias úteis, após protocoladas;

13.3- A licitante vencedora, depois de informada da decisão da Comissão Permanente de Licitação, no tocante a habilitação ou julgamento de Proposta Comercial e se dela discordar, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recursos, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata;

13.4- Interposto o recurso, nos termos do subitem 13.2, dele se dará ciência aos demais Licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

13.5- O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura e entregue, mediante protocolo, durante o expediente administrativo, no setor, vedada a interposição através de qualquer outra forma;

13.6- O recurso referente à fase de habilitação ou do julgamento da proposta, terá efeito suspensivo;

13.7- Do ato praticado pela autoridade competente, cabe recurso;

13.8- O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

14- DA CONTRATAÇÃO

14.1- Para a execução dos serviços do objeto deste Edital, a licitante vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, com o Município de Jaciara, após a homologação e adjudicação da Autoridade Superior, nos termos do Artigo 54 e seguintes do “Capítulo III – Dos Contratos” da Lei Federal n.º 8.666/93;

14.2- O prazo de vigência do Contrato para a prestação de serviços, objeto desta Tomada de Preços, será ser de até 90 (noventa) dias e poderá ser prorrogado, se necessário e de comum acordo entre as partes, mediante Aditivo Contratual, na forma prevista no § 1º. do Artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores;

14.3- O presente Edital, seus anexos e a proposta comercial da firma vencedora farão partes integrantes do Contrato, independentemente de transcrição;

14.4-  Para  assinar  o  contrato, deverá  o  licitante  vencedor  prestar  Caução de

Garantia de 3% (três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.

15- DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

15.1- Os serviços, objeto desta Licitação, deverão obedecer aos padrões porventura estabelecidos por normas pertinentes à espécie em conformidade com as prescrições do Memorial Descritivo.

16- DOS PAGAMENTOS

16.1- Condições de pagamento: A proposta comercial deverá conter obrigatoriamente o valor unitário e global, conforme Planilha Orçamentária ANEXO I;

16.2- No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de reposição de material, bem como seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação pertinente impõe sem quaisquer ônus ou solenidade por parte da Administração Municipal. Deverá ainda incluir quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificadas neste Edital pertinentes ao aludido objeto;

16.3- Os pagamentos serão efetuados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS.

17- REAJUSTE DE PREÇO

17.1- Os preços estipulados no Contrato poderão ser reajustados somente por algum desequilíbrio econômico-financeiro e até por fatos supervenientes e em conformidade com os índices oficiais, mediante comprovação.

18- ALTERAÇÃO E/OU REVISÃO DE PREÇOS

18.1- O preço estipulado no Contrato poderá ser alterado sempre que ocorrer:

- Acréscimo ou supressão no objeto desta Licitação, mediante a conveniência da Prefeitura, respeitando-se o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor atualizado do contrato;

- A superveniência de normas legais ocorridas após a apresentação da proposta, que imponha, altere ou extingam encargos, de comprovada repercussão nos preços contratados, aplicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

19- DOTAÇÃO

19.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer:

05.08.27.811.0720.1117.4.4.90.51

20- PENALIDADES

20.1- Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia defesa, será considerado inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações:

- Advertência;

- Responder por perdas e danos ocasionados a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, os quais serão apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato;

- Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, enquanto perduram os motivos.

20.2- A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação, retirar sua proposta após conhecer os preços das demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às penalidades previstas nas alíneas “B”, “C” e “D” do sub-item 20.1 e outras que couber;

20.3- Sem prejuízo das penalidades nos sub-itens 20.1 e 20.2, a Comissão Permanente de Licitação poderá inabilitar a licitante ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante;

21- DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1- Lavrar-se-ão atas de reuniões públicas da Comissão Permanentes de Licitação que, após lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes;

21.2- Os demais atos serão registrados no processo de licitação;

21.3- A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste edital e seus anexos, pois a simples apresentação da Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, subentende a aceitação incondicional de seus termos independentes de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer pormenor;

21.4- No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, prevalecerão as disposições do primeiro;

21.5- A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento ou abertura da Documentação de Habilitação ou da Proposta Comercial;

21.6- A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos, sendo que detectados qualquer erro de numeração prevalecerá os escritos por extenso;

21.7- Os erros formais contidos na licitação, consignados em atas, assinados pelos presentes, não poderão ser modificados;

21.8- É facultada à Comissão Permanente de licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente a Documentação de  Habilitação ou da Proposta Comercial;

21.9- Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas diretamente no órgão de Licitação desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, sito a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho n.° 1.075, Bairro Centro, no horário de 12:00 as 17:00 horas ou através do telefone (0**66) 3461-1308 Ramal 217 ou através do E-mail elianeedu@hotmail.com;

21.10- A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, poderá ocorrendo rescisão ou distrato do contrato, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para completar o objeto, no prazo contratual original previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço, este devidamente corrigido na forma deste edital;

21.11- A participação de qualquer empresa nesta Licitação implica na aceitação deste Edital em sua íntegra;

21.12- Não serão consideradas alegações de desconhecimento de qualquer  circunstância relacionada com a natureza, abrangência e nível de detalhamento pertinentes ao objeto desta Licitação;

21.13- Não serão, em hipótese alguma, concedidos prazos para apresentação de documentos que não forem entregues na data e hora estabelecida neste Edital;

21.14- Cada participante credenciará, portanto, apenas um representante, que poderá ser Proprietário, Sócio-proprietário ou Representante Legal e somente ele (credenciado) terá manuseio de documentos, direito a manifestação e apresentação de recursos;

21.15- Em caso de haver mais de um representante das empresas licitantes, os demais serão meros ouvintes, desde que não interfiram nos trabalhos, nem cause tumultos na Sessão de Licitação;

21.16- Conforme estabelece o Artigo 72 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores, a Licitante Vencedora, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades Contratuais e legais, poderá subcontratar partes do objeto licitado, de até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do contrato;

21.17- Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato de Prestação de Serviço vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente;

21.18- Não serão aceitos, em hipótese alguma, PROTOCOLOS em substituição a qualquer documento exigido neste Edital.

Jaciara – MT, 05 de janeiro de 2009.

###### MILTON FERREIRA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Licitação.

ANEXOS INTEGRANTES DESTA LICITAÇÃO:

TOMADA DE PREÇOS  N.º 001/2009

| ANEXO I | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA |
| --- | --- |
| ANEXO II | MEMORIAL DESCRITIVO |
| ANEXO III | CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) |
| ANEXO IV | ATESTADO DE VISITA |
| ANEXO V | MINUTA DE CONTRATO- PESSOA JURÍDICA |
| ANEXO VI | DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E NÃO EMPREGA MENOR |
| ANEXO VII | DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL |
| ANEXO VIII | DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
| ANEXO IX | PROJETO BASICO – ENTRADA DO ESTÁDIO |
| ANEXO X | RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| ANEXO XI | CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) |

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

E

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2009

| Obra: ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MÁRCIO CASSIANO DA SILVA |
| --- |
| Local:AVENIDA TUPINIQUINS - B. NOVA JACIARA - JACIARA - MT | Data: 04/11/2008 |
| Áreas: Piso: 233,10m², Cobertura: 334,74 m² |  |  |  |  |
| Código | Descrição | Ud | Qt. | V. Unit. | V. Total |
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5.445,29 |
| 23735/001 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL | m² | 334,74 | 1,13 | 378,25 |
| 23738/001 | LOCACAO DE OBRA - CASAS (C/ GABARITO TABUA CONTINUA 15,0CM E PONTALETES 3X3" A C/1,5M ) | m² | 233,10 | 4,51 | 1.051,28 |
| 11506/001 | BARRACAO OBRA MADEIRA INCL INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 30,00 | 92,24 | 2.767,20 |
| 23605/001 | AQUISICAO DE PLACA PRONTA E ASSENTAMENTO - 2.00x4.00m | m² | 8,00 | 156,07 | 1.248,56 |
|  | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  | 2.480,46 |
| 1.02.220.0010 ítem sinfra | Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento | m³ | 24,78 | 18,21 | 451,24 |
| 1.02.220.0035 ítem da sinfra | Demolição de concreto simples | m³ | 14,09 | 78,91 | 1.111,84 |
| 1.02.220.0030 ítem da sinfra | Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor | m³ | 1,01 | 190,30 | 192,20 |
| 1.02.220.0085 ítem da sinfra | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | m² | 74,35 | 7,88 | 585,87 |
| 1.02.230.0020 ítem da sinfra | Remoção de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento | m² | 45,98 | 3,03 | 139,31 |
|  | MOVIMENTO DE SOLOS |  |  |  | 245,17 |
| 23414/001 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA ATE 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE | M3 | 13,12 | 12,02 | 157,70 |
| 10279/001 | REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA | M3 | 5,14 | 10,89 | 55,97 |
| 11509/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS | M² | 21,14 | 1,49 | 31,50 |
|  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 7.863,81 |
| 23752/001 | ALVENARIA 1 VEZ C/TIJOLO FURADO 10X20X20CM C/ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8, JUNTAS 12 MM, C/ 5% PERDAS TIJOLOS(ALVENARIA DE EMBASAMENTO) | M² | 31,77 | 37,54 | 1.192,64 |
| 24260/001 | LASTRO DE PEDRA BRITADA APILOADA | M3 | 0,39 | 84,65 | 33,01 |
| 68577/001 | FORMA TABUA COMUM 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M2 | 71,14 | 28,66 | 2.038,87 |
| 68625/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/ESTRUTURA | KG | 424,20 | 5,74 | 2.434,90 |
| 23437/005 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA | M3 | 6,06 | 321,79 | 1.950,05 |
| 24746/001 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES/LASTROS, INCL.VIBRACAO | M3 | 6,06 | 35,37 | 214,34 |
|  | ESTRUTURA |  |  |  | 10.406,76 |
| 5987 | FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM | M² | 100,23 | 32,62 | 3.269,50 |
| 68625/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/ESTRUTURA | KG | 306,60 | 5,74 | 1.759,88 |
| 23437/005 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA | M3 | 4,38 | 321,79 | 1.409,44 |
| 24746/002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | M3 | 4,38 | 67,75 | 296,75 |
| 26284/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | 57,96 | 63,34 | 3.671,19 |
|  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 289,21 |
| 68468/001 | IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. | M2 | 76,92 | 3,76 | 289,21 |
|  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO |  |  |  | 3.277,30 |
| 23776/001 | ALVENARIA 1/2 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, ASSENTADO COM, ARGAMASSA 1:2:8 CIM/CAL/AREIA, JUNTAS 12MM | M² | 160,57 | 18,70 | 3.002,65 |
| 23748/001 | VERGA 10X10CM PRE-MOLDADO CONCRETO FCK=15 MPA(PREP. C/ BETONEIRA) ACO FINO CA-60/FORMAS TABUA PINHO 3A | m | 28,70 | 9,57 | 274,65 |
|  | COBERTURA |  |  |  | 53.186,83 |
| * | COBERTURA COM TELHA METÁLICA ONDULADA TIPO PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA INCLUSIVE ESTRUTURA TIPO TRELIÇADA, COLUNAS METÁLICAS E BASES PARA SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA INCLUSIVE CABOS DE AÇO E PINTURA TOTAL DA COBERTURA | m² | 334,74 | 158,89 | 53.186,83 |
|  | ESQUADRIAS |  |  |  | 8.772,23 |
| 23720/001 | PORTA FERRO VENEZIANA COMPLETA CHAPA DOBRADA INCL FERRAGENS E PINTURA ESMALTE SOBRE SOBRE ZARCAO. | M2 | 12,60 | 194,78 | 2.454,22 |
| 26292/004 | VIDRO PLANO TRANSP COMUM E=6MM P/VAOS ATE 2,10X1,40M COLOCAD0 | M2 | 6,50 | 132,50 | 861,25 |
| * | PORTA COM CHAPA EXPANDIDA # 3 X 5 EM TUBO GALVANIZADO D=40 NA CHAPA 14. | M2 | 1,65 | 136,35 | 224,97 |
| * | PORTA SANFONADA DE PVC (0,90 x 2,10)m | UD | 2,00 | 120,38 | 240,76 |
| 68476/001 | CAIXILHO BASCULANTE DE FERRO 0,80 X 0,60 M | UD | 8,00 | 104,66 | 837,28 |
| 1.08.310.0005 ítem da sinfra | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA DE ENROLAR, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO | M² | 44,64 | 93,05 | 4.153,75 |
|  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 6.821,18 |
| 68597/005 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 E=0,5CM | M2 | 393,44 | 2,64 | 1.038,68 |
| 23710/005 | REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:8 PREP MECANICO E=2CM | M2 | 393,44 | 10,76 | 4.233,41 |
| 23713/002 | ASSENT AZULEJO BRANCO 15X15CM C/ARG COLANTE (NAO INCLUI EMBOCO) | M2 | 79,85 | 19,40 | 1.549,09 |
|  | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 12.890,69 |
| 1.02.710.0030 ítem da sinfra | Lastro de concreto regularizado para piso, incluindo preparo de caixa, e=5cm | M2 | 334,74 | 17,95 | 6.008,58 |
| 1.02.750.0005 ítem da sinfra | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=1,50cm | M2 | 297,38 | 18,41 | 5.474,76 |
| 23721/001 | PISO CERAM ESMALT(POPUL)SOBRE BASE REGUL C/ARG CIM/CAL/AREIA S/PENEIRAR 1:0,5:5 E=2,5CM INCL REJUNTE/RODAPE | M2 | 37,36 | 37,67 | 1.407,35 |
|  | PINTURA |  |  |  | 6.773,17 |
| 26317/003 | EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 2 DEMAOS C/MASSA CORRIDA PVA | M2 | 106,99 | 5,44 | 582,02 |
| 23714/001 | PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS + 1 SELADOR, EM PAREDES -NAO INCL EMASSAM | M2 | 106,99 | 6,16 | 659,05 |
| 63430/001 | PINTURA PAREDES C/LATEX ACRILICO 2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR, SEM EMASSAM. | M² | 164,92 | 6,52 | 1.075,27 |
| 10408/001 | PINTURA EM PISO DE CONCRETO | M2 | 297,38 | 4,66 | 1.385,79 |
| 6067 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 204,94 | 13,35 | 2.735,94 |
| 23761/001 | PINTURA C/TEXTURADO ACRILICO HIDRO-REPELENTE | M2 | 41,68 | 8,04 | 335,10 |
|  | VIDRO |  |  |  | 239,98 |
| 23759/002 | VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO EM ESQUADRIAS FERRO/MADEIRA | M2 | 3,07 | 78,17 | 239,98 |
|  | BANCADAS E DIVISÓRIAS EM GRANITO |  |  |  | 6.009,52 |
| 1.15.410.0030 (Ítem da sinfra) | TAMPO DE GRANITO PARA LAVATÓRIO, E=30MM, LARGURA 0,60M | M | 5,00 | 120,12 | 600,60 |
| 1.10.650.0015 (Ítem da sinfra) | DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO E=3CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 20,90 | 258,80 | 5.408,92 |
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 14.782,22 |
| 24130/001 | GRADE EM CHAPA EXPANDIDA # 3 X 5 EM TUBO GALVANIZADO D=40 NA CHAPA 14. | M2 | 12,90 | 136,35 | 1.758,91 |
| * | CATRACA MECÂNICA | UD | 4,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| * | GUARDA CORPO COM TUBO GALVANIZADO D=40 E H=0,90M | M | 13,62 | 111,11 | 1.513,31 |
| * | CORRIMÃO COM TUBO GALVANIZADO D=40 E H=0,90M | M | 30,20 | 50,00 | 1.510,00 |
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO |  |  |  | 5.749,83 |
| 68633/002 | PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) | UN | 10,00 | 52,72 | 527,20 |
| 68633/001 | PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) | UN | 29,00 | 63,48 | 1.840,92 |
| 26323/004 | QUADRO DISTR ENERG P/DISJ TERMO-MAGN UNIP P/INSTAL AT/18 DISJ (DE EMBUTIR) C/DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL C/PORTA E BARRAMENTO NEUTRO E TRIFASICO -FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 244,73 | 244,73 |
| 26324/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10 A 240V-FORN/COLOC | UN | 2,00 | 7,29 | 14,58 |
| 26324/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 15 A 240V-FORN/COLOC | UN | 2,00 | 7,29 | 14,58 |
| 26324/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 15 A 240V-FORN/COLOC | UN | 1,00 | 40,23 | 40,23 |
| 26324/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A X 240V-FORN/COLOC | UN | 1,00 | 47,07 | 47,07 |
| 24210/001 | FIO ISOLADO PVC 750V 10 MM2 | M | 100,00 | 5,26 | 526,00 |
| * | LUMINÁRIA NÁUTICA FABRICADA EM ALUMINIO INJETADO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DIFUSOR EM VIDRO FOSQUEADO COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 24 W E GRADE , DA BRONZEARTE MX71ABC (OU SIMILAR), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | ud | 2,00 | 59,46 | 118,92 |
| 68550/001 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO COM LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250 W. | ud | 5,00 | 148,50 | 742,50 |
| * | FORNECIMENTO VENTILADOR DE TETO METÁLICO NA COR BRANCA - 3 PÁS | ud | 2,00 | 231,79 | 463,58 |
| * | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM 02 LÂMPADAS DE 8 W, E BATERIA COM DURAÇÃO DE 4 HORAS E FLUXO LUMINOSO DE 720 LUMENS DA FLC MOD. 228 (OU SIMILAR) FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | ud | 8,00 | 49,08 | 392,64 |
| * | LUMINÁRIA SOBREPOR REDONDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ( 2 X 18) w REFLETOR EM ALUMINIO, ARO DE ACABAMENTO EM CHAPA DE AÇO PINTADO EM BRANCO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | ud | 12,00 | 64,74 | 776,88 |
|  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PRELIMINARES |  |  |  | 3.368,69 |
| 68655/001 | INSTALACAO/ASSENT 1 LAVATORIO OU APARELHO DE INSTAL SEMELHANTE EM BATERIA (EXCL FORNEC DO APARELHO) C/1,00M DE TUBO PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM C/CONEXÕES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40MM ATÉ O RALO SIFONADO | UN | 17,00 | 115,19 | 1.958,23 |
| 26309/002 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1000L INCL TAMPA DE VEDACAO C/ESCOTILHA E FIXADORES - FORNECIMENTO | ud | 2,00 | 222,03 | 444,06 |
| H5190 (Ítem da sinfra) | TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO E BÓIA PLÁSTICA P/ CX. DÁGUA 3/4" | ud | 2,00 | 22,55 | 45,10 |
| H0005 (Ítem da sinfra) | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRE P/ CX. DÁGUA D=25MM/ROSCÁVEL:3/4" | ud | 2,00 | 7,90 | 15,80 |
| H0005 (Ítem da sinfra) | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRE P/ CX. DÁGUA D=50MM/ROSCÁVEL:1 ¹/²" | ud | 2,00 | 15,52 | 31,04 |
| 24201/001 | FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 50 MM | UN | 2,00 | 61,24 | 122,48 |
| H4465 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MORROM PARA ÁGUA FRIA 50MM | M | 6,00 | 5,99 | 35,94 |
| 26305/001 | PONTO AGUA FRIA TUBO PVC 3/4" | PT | 17,00 | 42,12 | 716,04 |
|  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 2.484,72 |
| 26576/012 | TORNEIRA PRESSAO CROMADA 1/2" P/LAVATORIO C/RABICHO PLASTICO | UN | 8,00 | 33,91 | 271,28 |
| 11531/002 | CUBA LOUCA BRANCA EMBUTIR EM BANCADA S/COMPLEMENTOS | UN | 6,00 | 48,13 | 288,78 |
| H3315 (Ítem da sinfra) | LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO - PADRÃO POPULAR | UN | 2,00 | 29,80 | 59,60 |
| * | BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTE, E=3,00CM E COMPRIMENTO 90CM. | M | 3,60 | 88,89 | 320,00 |
| 11539/001 | MICTÓRIO LOUÇA BRANCA C/PERTENCES E REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 1/2" SEM INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS | UN | 3,00 | 165,24 | 495,72 |
| 26581/014 | VASO SANITARIO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA INCL ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO | UN | 6,00 | 174,89 | 1.049,34 |
|  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO |  |  |  | 3.377,00 |
| 26306/001 | PONTO ESGOTO PRIMARIO / TUBO PVC 100MM | PT | 6,00 | 50,30 | 301,80 |
| 24192/001 | FORN./ASSENTAM. TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN 50 COM CONEXOES | M | 17,30 | 14,46 | 250,15 |
| 24194/001 | FORN./ASSENTAM. TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN 100 COM CONEXOES | M | 20,50 | 21,16 | 433,78 |
| 40777 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM | UN | 4,00 | 21,72 | 86,88 |
| 23773/001 | FOSSA SEPTICA ALV TIJOLO MACICO 1/2VEZ-DIMEN EXT 1,90 X 1,10 X 1,40M (1500L) REVESTIDA INTERNAMENTE C/BARRA LISA, TAMPA CONC ARMADO E=8CM | ud | 1,00 | 715,12 | 715,12 |
| 23772/002 | SUMIDOURO D=1,40M (TAMPA CONCRETO ARMADO D=1,60M H=0,10M) | ud | 1,00 | 753,31 | 753,31 |
| 26558/005 | CX PASSAGEM 40X40X60CM:TIJOLO MACICO 1 VEZ,C/TAMPA CONCR ARM 15 MPA E= 10CM/REVEST CX C/ARG CIM/AREIA 1:4 / FUNDO CONCR SIMPL/CALHA INTERNA | UN | 4,00 | 208,99 | 835,96 |
|  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 827,50 |
| 26580/015 | Limpeza geral da obra | M2 | 233,10 | 3,55 | 827,50 |
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | R$ 155.291,56 |
|  | BDI(30%): |  |  |  | R$ 46.587,47 |
|  | VALOR TOTAL: |  |  |  | R$ 201.879,03 |
| Valor total R$ 201.879,03 (Duzentos e um mil oitocentos e setenta e nove reais e três centavos) |
| Valor com BDI de 30%, conforme boletim SINAPI e SINFRA/MT |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| --- |
| Obra: ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MÁRCIO CASSIANO DA SILVA |  |  |  |  |  |  | Referência: | CONSTRUÇÃO |  |
| Propietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT |  | Área: | 233,10m² |  |
| Local: AVENIDA TUPINIQUINS - B. NOVA JACIARA - JACIARA -MT | Data: | 04/11/08 |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |
| ETAPA | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | Total | % |
| Serviços preliminares | 5.445,29 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 5.445,29 | 2,70 |
| Demolições e retiradas | 2.480,46 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 2.480,46 | 1,23 |
| Movimento de solos | 245,17 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 245,17 | 0,12 |
| Fundações- (Infra Estrutura) | 7.863,81 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 7.863,81 | 3,89 |
| Estrutura | 6.244,06 | 60,00 | 4.162,70 | 40,00 | - | - | - | - | 10.406,76 | 5,15 |
| Impermeabilização | 289,21 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | 289,21 | 0,14 |
| Elementos de vedação | 1.966,38 | 60,00 | 1.310,92 | 40,00 | - | - | - | - | 3.277,30 | 1,62 |
| Cobertura | 21.274,73 | 40,00 | 21.274,73 | 40,00 | 10.637,37 | 30,00 | - | - | 53.186,83 | 26,35 |
| Esquadrias | - | - | 5.263,34 | 60,00 | 3.508,89 | 40,00 | - | - | 8.772,23 | 4,34 |
| Revestimentos | - | - | 4.092,71 | 60,00 | 2.728,47 | 40,00 | - | - | 6.821,18 | 3,38 |
| Pisos | - | - | 7.734,41 | 60,00 | 5.156,28 | 40,00 | - | - | 12.890,69 | 6,39 |
| Pintura | - | - | 2.709,27 | 40,00 | 4.063,90 | 60,00 | - | - | 6.773,17 | 3,36 |
| Vidro | - | - | - | - | 239,98 | 100,00 | - | - | 239,98 | 0,12 |
| Bancadas e Divisórias | - | - | - | - | 6.009,52 | 100,00 | - | - | 6.009,52 | 2,98 |
| Serviços Complementares | - | - | - | - | 14.782,22 | 100,00 | - | - | 14.782,22 | 7,32 |
| Instalação Elétrica | 287,49 | 5,00 | 287,49 | 5,00 | 5.174,85 | 90,00 | - | - | 5.749,83 | 2,85 |
| Instalação Hidráulica - Preliminares | - | - | 2.694,95 | 80,00 | 673,74 | 20,00 | - | - | 3.368,69 | 1,67 |
| Instalação Hidráulica - Louças e Metais | - | - | - | - | 2.484,72 | 100,00 | - | - | 2.484,72 | 1,23 |
| Instalação Sanitária | - | - | 675,40 | 20,00 | 2.701,60 | 80,00 | - | - | 3.377,00 | 1,67 |
| Limpeza da obra | - | - | - | - | 827,50 | 100,00 | - | - | 827,50 | 0,41 |
| VALOR SUB TOTAL | 46.096,60 | 22,83 | 50.205,92 | 24,87 | 58.989,04 | 29,22 | - | - | 155.291,56 | 76,92 |
| VALOR BDI (30%) | 13.828,98 | 6,85 | 15.061,78 | 7,46 | 17.696,71 | 8,77 | - | - | 46.587,47 | 23,08 |
| VALOR ACUMULADO | 59.925,58 | 29,68 | 125.193,28 | 62,01 | 201.879,03 | 100,00 | - | - | 201.879,03 | 100,00 |

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2009

MEMORIAL DESCRITIVO

Data: 04/11/2008

Estabelecimento: ENTRADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MÁRCIO CASSIANO DA SILVA

Endereço: – AVENIDA TUPINIQUINS – B. NOVA JACIARA- JACIARA - MT

Objetivo: Construção – Área Piso: 233,10m², Cobertura: 334,74m²

O presente memorial descritivo tem por finalidade fixar normas específicas de projeto e construção de Entrada do Estádio Municipal, com 233,10m² de área construída e 334,74 m² de área coberta, conforme projetos em anexo.

SERVIÇOS PRELIMINARES

A obra será executada de acordo com os projetos construtivos aprovados pela Prefeitura.

A limpeza do terreno será executada manualmente, com enxada, pá ou outros equipamentos que a CONTRATADA julgarem necessários. A retirada dos entulhos ficará a cargo da CONTRATADA.

O transporte, montagem e desmontagem do barracão ficarão por conta da CONTRATADA. O barracão será utilizado para refeitório/depósito e será de madeira, terá área mínima de 30,00m² e terá instalações provisórias de água e energia elétrica.

A locação da obra será feita com tábua corrida de 15cm e pontaletes 3x3” a cada 1,50m; perfeitamente nivelada e aprumada, considerando as faces externas das paredes, caracterizando as divisas do terreno, alinhamento predial e demais edificações.

A CONTRATADA ficará responsável pela instalação e manutenção da placa da obra, com dimensões de 4.00x2.00m, com modelo a ser indicado pela CONTRATANTE.

Deverá ser mantida no local da obra, uma via do projeto, indicando seu responsável técnico e sua respectiva ART, sendo que os custos do CREA e demais taxas administrativas serão por conta da CONTRATADA.

MOVIMENTO DE SOLOS

A escavação será feita de forma manual em material de 1ª categoria, terra em geral, exceto rocha, inclusive remoção de material escavado pelas laterais.

Se houver caso de material de 2ª ou 3ª categoria, este deverá ser comunicado imediatamente à fiscalização da CONTRATADA, para tomar as devidas providências.

As escavações serão executadas até a profundidade estipulada pelo MEMORIAL DE CÁLCULO.

As valas deverão ser reaterradas conforme a diferença entre a infra-estrutura e a escavação, de acordo com o especificado no MEMORIAL DE CÁLCULO.

As valas deverão ter seus fundos regularizados e compactados com massos de 30kg, e deverão deixar a superfície o mais homogênea e regularizada possível.

FUNDAÇÃO

A fundação será executada em concreto armado, composto por um sistema de vigas baldrames e sapatas isoladas. O lastro de pedra britada terá espessura de 5,0cm e transpassará 5cm em cada lado da sapata, para regularizar o fundo da mesma; ou seja, terá a largura da escavação. O traço a ser utilizado será de 1:3:8.

O concreto a ser utilizado terá um fck mínimo de 20Mpa, aos 28 dias, com traço de 1:2,5:3 e consumo mínimo de 322kg de cimento por m³.

O modo de preparo e lançamento do concreto na fundação será escolhido pela CONTRATADA. No entanto, deverá ser comprovada a sua funcionalidade e resistência pela CONTRATANTE.

A forma será de madeira comum, com 03 reaproveitamentos, com gravatas obedecendo a um espaçamento máximo de 40cm.

As armaduras serão: do tipo CA-50, para as armaduras longitudinais com diâmetro de até 12.00mm e do tipo CA-60 para os estribos, com diâmetro de 4.75mm.

Deverão ser impermeabilizadas as duas laterais e parte superior das vigas baldrames, sendo que o produto a ser utilizado para isto será tinta betuminosa tipo neutrolin.

ESTRUTURA

A estrutura será em concreto armado, com fck mínimo de 20 Mpa, com consumo de 322 kg de cimento por m³, com um traço de 1:2,5:3, composto por cimento, areia e brita. O fator água cimento será de aproximadamente 0,65.

O modo de preparo e lançamento do concreto será escolhido pela CONTRATADA. No entanto, deverá ser comprovada a sua funcionalidade e resistência pela CONTRATANTE.

A forma será em chapa compensada resinada, estrutural, E=12mm,  com gravatas obedecendo a um espaçamento máximo de 40cm.

As armaduras serão: do tipo CA-50, para as armaduras longitudinais com diâmetro de até 12.00mm e do tipo CA-60 para os estribos, com diâmetro de 4.75mm.

Fica a cargo da CONTRATADA o transporte, montagem e desmontagem das formas, tanto para a fundação, quanto para a estrutura.

A qualidade do concreto, bem como dos seus agregados, forma e armadura, deverá ser inspecionada e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado.

As lajes serão do tipo pré moldada, com estrutura calculada pelo fabricante.

A CONTRATADA deverá apresentar a ART do projeto estrutural, devidamente assinada por um profissional legalmente habilitado.

Deverá ser feito o controle da resistência do concreto através de corpos de prova (mínimo 02 por betonada), no momento do preparo do concreto, conforme determina Norma da ABNT. Devem ser obedecidos os cobrimentos mínimos da norma 6118:2003.

O modo de preparo e lançamento do concreto na estrutura será escolhido pela CONTRATADA. No entanto, deverá ser comprovada a sua funcionalidade e resistência pela CONTRATANTE.

A execução, acabamento, escoramento e desforma das lajes ficarão por conta da CONTRATADA, sendo que a superfícies deverão estar perfeitamente alinhadas e as mais homogêneas possíveis.

ALVENARIA

As paredes serão executadas com tijolo cerâmico de 08 furos, de ½ vez,  com junta de 12mm, assentada com argamassa mista de 1:2:8. As fiadas deverão ser perfeitamente niveladas. As dimensões da alvenaria deverão obedecer às estabelecidas no projeto em anexo.

A cerâmica utilizada deverá ser inspecionada pelo profissional responsável, devendo apresentar resistência mínima adequada, arestas vivas, igualdade nas dimensões, cor homogênea e sem manchas.

Sobre os vãos de portas e janelas, deverá ser executada verga, de concreto armado com transpasse mínimo de 20cm em cada lado e 10 cm de altura.

O transporte dos materiais básicos a serem utilizados deverá ficar por conta da CONTRATADA e o armazenamento destes não deverá ocupar espaços do logradouro público.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Memorial descritivo de Arquitetura=>(Item 3.2.5)

COBERTURA

A cobertura será em estrutura metálica, e telha metálica ondulada pintada na cor branca neve, conforme projeto.

ESQUADRIAS

As esquadrias deverão obedecer às dimensões do projeto e os serviços de assentamento e execução deverão obedecer as normas.

JANELAS=> Memorial descritivo de Arquitetura (Item 3.2.4.1)

PORTAS=>Memorial descritivo de Arquitetura(Item 3.2.4.3)

REVESTIMENTO

O chapisco será executado antes de ser executado o reboco, e terá massa de cimento e areia no traço de 1:3e espessura de 5,00mm.

O reboco será do tipo paulista, com argamassa mista de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8, com 20mm de espessura.

As superfícies que receberão azulejos (15x15cm) deverão ser emboçadas anteriormente ao assentamento, com argamassa no traço 1:4, perfeitamente aprumada. E deverão receber o assentamento até o teto nos banheiros Masculino e Feminino.

A superfície azulejada deverá estar perfeitamente alinhada e nivelada, ficando a cargo da CONTRATANTE o aceitamento ou não do serviço.

PISO

Deverá ser executado contrapiso de concreto, com espessura de 5.00cm e fck de 13,50Mpa, no traço 1:3: 6, e este não deverão exercer função estrutural.

O piso será do tipo cerâmico esmaltado, com dimensões mínimas de 40x40cm PEI5, de 1ª qualidade, espessura mínima de 8 mm, de tonalidade com fundo branco e chapisco cinza e assentada com argamassa de cimento colante.

O piso cimentado será executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:4, com espessura de 1,50cm.

PINTURA

As paredes internas, externas e a laje serão pintadas, em superfície devidamente lixada para retirada das imperfeições.

As esquadrias de ferro serão pintadas com duas demãos de esmalte sintético com prévio lixamento, uma demão de zarcão e correção de imperfeições.

Pintura interna             =>Memorial Descritivo de Arquitetura (Item 3.2.2.1)

Pintura externa            =>Memorial Descritivo de Arquitetura (Item 3.2.2.2)

Pintura das Esquadrias=>Memorial Descritivo de Arquitetura (Item 3.2.4)

VIDRO

Nas janelas dos Banheiros (J2) será utilizado vidro liso, 4 mm, translúcido.

BANCADAS E DIVISÓRIAS

As divisórias dos sanitários serão em Granito espessura 3 cm, com altura de 2,10 m, incluindo a abertura de 10 cm na face inferior.

Ás Bancadas para lavatório serão em Granito branco com furo para cuba e terá largura de 60cm e espessura de 3cm fixada em parede sem apoio.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Será executada de acordo com o projeto, com as seguintes diretrizes:

- O material para instalação elétrica, além de atender as normas da ABNT e regulamento para instalação elétrica da concessionária local;

- Eletroduto de PVC flexível – 3/4";

- Condutores de baixa tensão – #2.50 mm²;

- Disjuntores Unipolar de 10A, Unipolar de 15A, Bipolar de 15A  e  Tripolar 50A.

Os condutores destinados para pontos de luz, força ou sinalizador, deverão obedecer as prescrições a seguir:

Condutores de cobre eletrolítico de alta condutibilidade e isolamento termoplástico para 750 v e terão # de 2.50mm², conforme projeto.

Todos os rasgos na alvenaria, para passagem da tubulação, serão posteriormente revestidos e deverão apresentar um perfeito acabamento.

“Os isoladores serão de plástico com parafuso, com diâmetro de ¾”.

As Luminárias  serão do tipo:

= > Arandela tipo tartaruga, com lâmpada incandescente de 24 w.

= > Luminária industrial com lâmpada de vapor de mercúrio de 250 w.

= > Luminária de sobrepor, redonda, com duas lâmpadas de 18 w.

= > Luminária de emergência com 02 lâmpadas de 8 w, e bateria com duração de 4 horas e fluxo luminoso de 720 lumens. FLC mod. 228, ou similar.

As tomadas de parede, para luz e força, serão, normalmente, do tipo pesado, com contatos de bronze fosforoso. Deverão ser instaladas conforme projeto: para TUG, para ar condicionado (03 pinos), informática e deverão ser tampadas com espelho.

Os interruptores serão do tipo simples, com número de teclas variando de acordo com o projeto elétrico, com valores normais adequados para as cargas que comandam.

O quadro de distribuição será de chapa de aço n.º BW6, com borda em flange a alizar, para remate contra revestimento de alvenaria e terá capacidade para  12 circuitos com porta, barramento neutro e trifásico.

A porta do quadro será com trinco e fechadura de cilindro, espelho e porta etiqueta.

As dimensões dos quadros, disposição e irrigação das chapas obedecerão as indicações do projeto elétrico.

Para quase todos os serviços serão utilizados rolos de fita isolante.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Será executada de acordo com o projeto hidrossanitário obedecendo aos diâmetros e especificações indicados, seguindo as seguintes diretrizes:

- Tubos de PVC rígido marrom soldável – diâmetros: 25 e 50 mm;

- Reservatório de fibra de vidro com tampa – 1.000 l;

- Bóia interna com torneira;

- “Conexões de PVC rígido – diâmetros: 3/4”;

- Torneiras de pressão metálica.

- Barras de apoio para deficiente e= 3 cm – cromada;

- “Registro de pressão 1/2”.

- Registros de gaveta bruto, com acabamento – diâmetros: 50 mm;

- Bacia sanitária com caixa acoplada de boa qualidade, com assento plástico;

- Lavatórios Granito branco 3 cm com cuba de louça branca de embutir, com torneira metálica e sifão plástico;

- Mictórios de louça branca de boa qualidade;

Os banheiros deverão conter assento plástico, e dois deles serão adaptados para portadores de deficiência física, contendo barras e espaçamento adequado.

Os adaptadores (registro, caixa d’água) terão diâmetro conforme o  projeto hidráulico.

Os engates plásticos e ligações para bacias serão de pvc.

As bacias sanitárias deverão ser instaladas com anel de vedação.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

As tubulações e conexões de esgoto sanitário serão de PVC rígido, obedecendo aos diâmetros estabelecidos em projeto. Os diâmetros utilizados serão: 40, 50 e 100 mm.

As conexões utilizadas serão de pvc rígido branco, série normal, com diâmetros de 40, 50 e 100 mm.

As caixas sifonadas serão de PVC rígido branco 150x150x50mm, com grelha e porta grelha apropriada, com utilização de cap nos pontos cegos.

Serão utilizados sifões, em PVC branco, em todas as torneiras.

A caixa de inspeção será executa em alvenaria de tijolo maciço de ½ vez, revestida internamente com barra lisa e argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com impermeabilizante, tampa de concreto armado e dimensões de 40x40x60cm.

As caixas serão interligadas ao sistema fossa-sumidouro com tubulação de PVC de diâmetro de 100mm.

Serão executados dois sumidouros e duas fossas conforme projeto.

LIMPEZA DA OBRA

Deverão ser removidos todo e qualquer tipo de entulho, sujeira e outro obstáculo que possa prejudicar a circulação de pessoas.

Antes do recebimento da obra, deverão ser testadas todas as instalações, sendo que estas deverão estar em perfeitas condições de funcionamento.

A limpeza final será executada com utilização de ácido muriático e sabão neutro.

ANEXO III

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO)

ANEXO III

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO N.° 1075, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE JACIARA-MT

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2009

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente, para submeter à apreciação de Vossa Senhoria, os documentos abaixo relacionados, para a licitação referenciada.

1)..............................................................................................................................

2)..............................................................................................................................

3)..............................................................................................................................

3)..............................................................................................................................

4)..............................................................................................................................

5)..............................................................................................................................

6)..............................................................................................................................

7)..............................................................................................................................

8)..............................................................................................................................

9)..............................................................................................................................

10)............................................................................................................................

11)............................................................................................................................

12) ...........................................................................................................................

13)............................................................................................................................

14)............................................................................................................................

15)............................................................................................................................

16)............................................................................................................................

17)............................................................................................................................

18)............................................................................................................................

19)............................................................................................................................

20)............................................................................................................................

21)............................................................................................................................

22)............................................................................................................................

23)............................................................................................................................

24)............................................................................................................................

25)..........................................................................................................................

26)..........................................................................................................................

27)..........................................................................................................................

28)..........................................................................................................................

29)..........................................................................................................................

30)..........................................................................................................................

Na oportunidade credenciamos junto a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, o Sr._________________________Carteira de Identidade n.º _____________SSP/ ______________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo Licitatório.

Atenciosamente,

........................................................

Firma licitante/CNPJ

........................................................

Assinatura do responsável legal

OBSERVAÇÃO: OS DOCUMENTOS ACIMA DEVERÃO SER APRESENTADOS, DE PREFERÊNCIA NA MESMA ORDEM E DEVERÃO SER NUMERADOS COM O NÚMERO CORRESPONDENTE AO DO EDITAL.

###### ANEXO IV

### ATESTADO DE VISITA

ANEXO IV

ATESTADO DE VISITA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2009

ATESTAMOS, para fins de habilitação na Licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2009, em atendimento aos ditames do Edital, que tem por objeto: “Seleção de melhor proposta para contratação de empresa para construção da Entrada do Estádio Municipal de Jaciara/MT”, em conformidade com   Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto Básico que fazem parte integrante deste edital, que o Sr. ............................., portador da Cédula de Identidade RG. N.º. ......, e do CPF N.º ....., e do CREA N.º ......, representando a empresa ....................... compareceu nesta data no Município de Jaciara/MT, local de Execução do objeto deste Edital, recebendo todas as informações necessárias e suficientes para o cumprimento das obrigações inerentes e elaboração de propostas.

Jaciara (MT),         2009.

###### ANEXO V

### MINUTA DE CONTRATO

ANEXO V

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº..../2009

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2009

MINUTA DE CONTRATO

# "QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO

# MUNICÍPIO DE JACIARA- MT E,

# DE OUTRO, A EMPRESA NAS

# CONDIÇÕES ABAIXO E SEGUINTES."

01- DAS PARTES

1.1- MUNICÍPIO DE JACIARA- MT, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho,  n.º 1.075,  nesta cidade de Jaciara- MT,  inscrito no CNPJ n.º 03.347.135/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,  Sr. Sr. MAX JOEL RUSSI, brasileiro, casado, empresário,  portador da Cédula de Identidade RG n.º 6244800-8 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n. 777.051.901-25, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE;

1.2- ....... doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

# 02- DO SUPORTE LEGAL

2.1- Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94 e ainda Lei Complementar n.º 123/2006 e Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2009 do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, Processo Administrativo n.º 4.200/2008 e convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda na homologação do Prefeito no dito certame, datada de .../..../2009.

# 03- DO OBJETO

3.1- A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento Particular à Construção da Entrada do Estádio Municipal de Jaciara/MT, em conformidade com   Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto Básico, constantes do Processo Licitatório, TOMADA DE PREÇO N.° 001/2009;

3.2- Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer às instruções e orientações do setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, para o fiel cumprimento dos serviços ora contratados.

# 04- DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1- A obra será executada de conformidade com os termos da Licitação, Tomada de Preço n.° 001/2009, do tipo MENOR PREÇO de execução indireta  sob o regime de EMPREITADA INTEGRAL, nos termos estatuídos pela alínea “e” do inciso VIII do Artigo 6° da Lei Federal n.º 8.666/93.

# 05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL

5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e Adjudicatório pelo Prefeito Municipal de Jaciara-MT, em .../.../2009, concernente à Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2009, Processo Administrativo n.º 4.200/2008 e de conformidade com os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

# 06- DO VALOR

6.1- O  menor preço para a execução da obra objeto deste Contrato, corresponde ao valor de R$...................  (............).

07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, diretoria de Obras e Serviços públicos:

..............................

7.2- Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, poderão correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa pela CONTRATANTE.

# 08- PRAZO

8.1- O PRAZO para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, será de até 90 (noventa) dias, com início nesta data (...../.../.....) e término em (..../...../....), podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores;

8.2- O prazo para início da obra será de no máximo até 10 (dez) dias úteis após a data da emissão da respectiva Ordem de Serviço;

8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantidas as demais Cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da Administração;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;

e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

# 09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1- Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da CONTRATANTE, sito à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. l.075, nesta cidade de Jaciara- MT, se outra não for a decisão ou através de conta bancária;

9.2- Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo será condicionado à demonstração de regularidade da CONTRATADA perante os órgãos antes descritos e funcionários.

# 10- DO REAJUSTAMENTO

10.1- Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste contrato;

10.2- No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver reajuste, se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.

11- DAS PENALIDADES

11.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;

11.1.2- Multas;

11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses;

11.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE.

# 12- MULTAS

12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:

a)  Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0l% (um centésimo pôr cento) do valor atualizado do contrato;

b)  Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:

b.1) – Se a entrega da obra não atender o andamento de acordo com Cronograma;

b.2) - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as normas, manuais, instruções e especificações contidas no Memorial Descritivo.

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

12.2.1- A CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;

12.2.2- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições do Art. 109, Inciso I, alínea "f" da Lei Federal n.º 8.666/93.

# 13- DA RESCISÃO

13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94;

13.2.- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Judicial - nos termos da Legislação Processual.

# 14- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.° 8.666/93;

14.1.2- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

14.1.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.1.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de Aditamento,  pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal n.° 8.666/93.

15- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1- O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual;

c) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado;

15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;

15.4- A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos serviços objeto deste Contrato;

15.5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo e Cronograma Físico-Financeiro, com acompanhamento através do Departamento de Engenharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para a realização do mesmo;

15.6-  Para   assinar  o  contrato, deverá   a CONTRATADA  prestar  caução  de

garantia de 3% (três por cento) do valor a ser contratado, a preços iniciais, em conformidade com o § 1° do artigo 56 da Lei n.° 8.666/93, devendo permanecer sua validade durante a vigência do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.

16- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste Instrumento;

16.2- Fica o Departamento Municipal de Engenharia da CONTRATANTE,  responsável pelo acompanhamento e pela realização das medições dos serviços objeto deste Instrumento Contratual;

16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

16.4- Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto deste Contrato;

16.5- Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços prestados e andamento.

17- DA VINCULAÇÃO

17.1- O presente Contrato de Prestação de Serviço, vincula-se ao Processo Administrativo n.º 4.200/2008, Tomada de Preços nº. 001/2009 e seus anexos, bem como a proposta apresentada, vencedora do  certame.

# 18- DO DOMICÍLIO E FORO

18.1- As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara- MT, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

19- DA ASSINATURA

19.1- E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as disposições estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato nº. ... em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

# Jaciara – MT, .... de  de 2008.

# CONTRATANTE: 		    MUNICÍPIO DE JACIARA

# MAX JOEL RUSSI

Prefeito Municipal

CONTRATADA:

# TESTEMUNHAS:

Nome:________________________ Nome:________________________

RG:						RG:

CPF: 						CPF:

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

ANEXO VI

DECLARAÇÃO (MODELO)

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2009

(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          Bairro:                 CEP:                     no Município ..................., por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços nº. 001/2009 da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;

- Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei Federal n.° 8.666/93 e Inciso X, da Lei Complementar n.º 04/90)

Cidade-UF,      de            de  2009.

ASSINATURA

NOME E FUNÇÃO NA EMPRESA

CARIMBO RG:          /CPF:

CARIMBO CNPJ:

.....................................................

Data

.................................................................

(representante legal)

### ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL

### ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2009

DECLARAÇÃO (MODELO)

A Empresa .......................................................................Declara, para os devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no Edital do TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2009, bem como se submete a todas as propostas estatuídos na Lei federal n.° 8.666/93 e suas alterações.

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ)

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2009

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Empresa________________________________com sede na cidade de ___________________________, Estado de ______, à Rua _____________nº _____, inscrita no CNPJ sob nº ___________, através de seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA, para os fins de habilitação na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2009, que se responsabiliza pelos serviços que serão prestados, objeto desta licitação.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(Local, data, assinatura – carimbo CNPJ)

ANEXO IX

PROJETO BÁSICO

(CD EM ANEXO )

ANEXO X

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ANEXO X

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº.001/2009

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA.

Nº DE ORDEM DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTOS Nº DE SÉRIE ANO DE FABRICAÇÃO.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

### QUANTIDADE E SITUAÇÃO QUANTO A POSSE

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TOTAL GERAL....................................................................................................

1) A proponente deverá especificar de modo completo e preciso os equipamentos a ser utilizados nos serviços.

2) A utilização de outros equipamentos necessários para perfeita execução dos serviços correrá às expensas da licitante.

DATA___/___/___ ASSINATURA ..........................................

###### ANEXO XI

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)

###### ANEXO XI

### APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

##### À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Av.Antônio F. Sobrinho n.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara-MT

Assunto: Apresentação de PROPOSTA COMERCIAL referente ao Edital de Licitação Tomada de Preço nº. 001/2009.

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para prestação dos serviços de  Construção da Entrada do Estádio Municipal de Jaciara/MT, em conformidade com   Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto Básico, que fazem parte integrante deste edital, com início mediante emissão de Ordem de Serviços, ao menor preço  de R$............................. (.....................), não reajustável nos termos do edital, detalhada no Anexo I – Planilha Orçamentária Descritiva.

Para orientação de Vossa Senhoria, informamos que o prazo de validade da proposta é de ___ (________) dias e comprometemos em assinar o Contrato de Prestação de Serviço, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

a) Obedecer ao que dispõe o Anexo I - Planilha;

b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

c) Prazo de vigência do Contrato: até 90 (noventa) dias, podendo  ser prorrogado;

d) condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

e) dados do Representante Legal para assinatura do Contrato

-Nome Completo:

-Nacionalidade:

-Estado Civil:

-Profissão:

-Endereço Completo:

-RG nº:

-CPF nº:

dados da Empresa:

-Razão Social:

-Endereço Completo:

-CNPJ nº:

-Inscrição Estadual (se houver):

-Inscrição Municipal nº (se houver):

-Conta Bancária nº:

-Agência nº - Banco:

-Telefone da Empresa

-E-mail para contato.

Declaramos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital de licitação.

Obs.: A firma além destes termos poderá apresentar outras informações que julgue necessárias .

DATA___/___/______.                                         ASSINATURA